| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày tháng 5 năm 2026 |
| --- | --- |

Dự thảo (lần 2)

KẾ HOẠCH

Phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030,

tầm nhìn đến năm 2050

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14;

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14;

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15;

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 53/2026/NĐ-CP;

#### - Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thuỷ văn đối với trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

- Thông tư số 21/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn;

- Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 của UBND thành phố về ban hành Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Từng bước phát triển, hoàn thiện mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn (KTTV) chuyên dùng phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050.

- Nâng cao độ chính xác, tính kịp thời và độ tin cậy cho công tác dự báo, cảnh báo KTTV, phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu

- Ưu tiên phát triển mới các trạm KTTV chuyên dùng tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai (mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, xâm nhập mặn, hạn hán,...), khu vực chưa có trạm quan trắc và tại các công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định đồng thời duy trì khai thác, sử dụng các trạm KTTV chuyên dùng hiện có.

- Trạm quan trắc KTTV chuyên dùng phải đáp ứng các yêu cầu và quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu của trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

- Việc phát triển mạng lưới quan trắc KTTV chuyên dùng phải có tính kế thừa, bảo đảm tính đồng bộ, không trùng lắp, chồng chéo với mạng lưới trạm quan trắc khí tượng quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong từng giai đoạn, kết hợp hài hòa, hợp lý giữa nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung, thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành, mở rộng kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC thành phố) và các hệ thống khác.

III. NHU CẦU KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thành phố Đà Nẵng nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn cực đoan, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đô thị, xâm nhập mặn và nắng nóng kéo dài...Với đặc điểm địa hình đa dạng, bao gồm vùng núi, trung du, đồng bằng ven sông và ven biển, cùng với tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, các yếu tố khí tượng thủy văn trên địa bàn có xu hướng biến động mạnh, gia tăng tính bất thường, cục bộ và cực đoan. Điển hình như cuối tháng 10 năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra đợt mưa rất lớn với tổng lượng mưa nhiều nơi vượt 1.000 mm trong thời gian 05 ngày, có nơi hơn 1.500mm; lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn đạt mức đặc biệt lớn, vượt báo động III, tiệm cận hoặc vượt mức lũ lịch sử từng được ghi nhận. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản; ngập lụt sâu, diện rộng, theo thống kê có đến 100.451 nhà bị ngập; 26 người chết, 03 người mất tích, 261 người bị thương; thiệt hại sản xuất nông nghiệp; hư hỏng nhiều công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, thuỷ lợi... Ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ trong năm 2025 trên 3.800 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đặt ra ngày càng cấp thiết, không chỉ dừng lại ở theo dõi các hiện tượng khí tượng thủy văn mà còn phục vụ phân tích xu thế, đánh giá rủi ro và xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ; Do đó, thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn không những cần chi tiết theo không gian và thời gian thực mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dữ liệu, tăng cường tự động hóa, ứng dụng công nghệ số trong phân tích, xử lý nhằm nâng cao độ chính xác và kịp thời phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai.

Hiện nay, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia trên địa bàn thành phố đang thực hiện quan trắc, thu thập các yếu tố cơ bản như lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, gió, mực nước… Đây là nguồn dữ liệu chính thống, có độ tin cậy cao, được cập nhật liên tục và là nền tảng cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương trong việc chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai và vận hành điều tiết hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý hiện nay, nhu cầu khai thác dữ liệu đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên nước, phát triển hạ tầng, nông nghiệp, du lịch và xây dựng đô thị thông minh..., đòi hỏi nhu cầu về dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ mục đích quản lý chuyên ngành. Theo đó, việc kết hợp dữ liệu từ mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia với các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng sẽ hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, đa dạng, góp phần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm theo không gian và thời gian đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn của các ngành, lĩnh vực liên quan.

Trước nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố, việc xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026–2030 là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin ngày càng cao của các ngành, lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng.

IV. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG THỰC TẾ VỀ THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỦA MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA VÀ MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI YÊU CẦU, MỤC ĐÍCH RIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

# Mạng lưới trạm quan trắc KTTV  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia và mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng của địa phương, cụ thể như sau:

- Mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ quản lý gồm các loại trạm: trạm khí tượng bề mặt, trạm thuỷ văn, trạm radar, trạm hải văn, trạm vô tuyến, trạm đo mưa độc lập, trạm đo mặn, trạm giông sét, trạm đo bức xạ và trạm  trung chuyển số liệu (trạm lặp).

- Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng: tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 03 trạm khí tượng chuyên dùng, 121 trạm đo mưa (trong đó có 77 trạm do Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi quản lý và 44 trạm do các chủ hồ trên địa bàn lắp đặt), 29 trạm thủy văn (trong đó 08 trạm đo mực nước sông), 01 điểm đo mặn và 22 tháp cảnh báo lũ, 56 tháp báo ngập tự động đã được lắp đặt để kịp thời cung cấp số liệu phục vụ cảnh báo thiên tai.

(Danh sách các trạm quan trắc KTTV quốc gia trên địa bàn thành phố tại Phụ lục I, danh sách trạm KTTV chuyên dùng tại Phụ lục II).

Trong những năm 2020-2025, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố được quan tâm đầu tư, có bước chuyển biến tích cực, mật độ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng gia tăng kèm theo chất lượng cung cấp dịch vụ quan trắc được chú trọng nâng cao, phương thức quan trắc thủ công dần được thay thế bằng tự động; các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng đã bổ sung đáng kể dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn tại các địa phương và các công trình chuyên dụng góp phần cùng với hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia trên địa bàn thành phố dần đáp ứng nhu cầu của công tác quản lý phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, cùng với quá trình sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp tỉnh (Quảng Nam và Đà Nẵng cũ) và việc tổ chức mô hình quản lý hành chính 02 cấp, hiện  nay thành phố Đà Nẵng mới có 94 xã, phường, đặc khu với quy mô địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên và đặc điểm thiên tai khác nhau rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi đó, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện có còn chưa đồng bộ, mật độ trạm chưa phân bố phù hợp, đặc biệt là ở các khu vực miền núi, ven sông, ven biển, hải đảo và các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai còn thưa thớt. Theo thống kê, hiện có 33/94 xã, phường chưa có trạm đo mưa chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Vì vậy, việc đầu tư phát triển và hoàn thiện mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm thu thập chi tiết và bao quát dữ liệu khí tượng thủy văn cho toàn bộ 94 xã, phường, đặc khu; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai theo quy mô cấp xã; đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu của từng địa phương trong bối cảnh tổ chức chính quyền đô thị và nông thôn theo mô hình mới.

V. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

1. Duy trì quản lý, vận hành các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng đã lắp đặt

Tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng đã được lắp đặt trên địa bàn thành phố (tại Phụ lục II) để  đáp ứng nhu cầu thông tin, dữ liệu, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn bảo đảm tính kịp thời, độ tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Phát triển các trạm KTTV chuyên dùng trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2.1. Trạm đo mưa

a) Số lượng: 14 trạm

b) Vị trí

- Năm 2026-2027, dự kiến lắp đặt trạm Radar băng tần X tại phường Hội An Tây trong khuôn khổ dự án “Nền tảng quản lý rủi ro do tác động của mưa cực đoan ở khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam” do Vương quốc Bỉ tài trợ nhằm quan trắc lượng mưa tại khu vực đồng bằng trong vòng bán kính 100km.

- Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục phát triển trạm đo mưa chuyên dùng tại các xã/phường khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hiện chưa có trạm quan trắc (Cụ thể vị trí tại Bảng 2).

c) Yếu tố quan trắc: Lượng mưa.

d) Thời gian thực hiện: 2026-2030.

đ) Hình thức đầu tư: Đầu tư mới hoặc thuê bao dịch vụ.

e) Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

Bảng 1: Danh mục trạm đo mưa dự kiến phát triển giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2050

| STT | Tên | Địa danh (Xã, phường) | Loại | Yếu tố quan trắc | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Khe Tân | Xã Phú Thuận | Tự động | Lượng mưa | Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng |
| 2 | Hồ Hố Giang | Xã Quế Sơn | Tự động | Lượng mưa |  |
| 3 | Hồ Cao Ngạn | Xã Đồng Dương | Tự động | Lượng mưa |  |
| 4 | Hồ Đá Vách | Xã Thạnh Bình | Tự động | Lượng mưa |  |
| 5 | Azứt | Xã A Vương | Tự động | Lượng mưa | Phòng kinh tế, UBND xã A Vương |
| 6 | Bến Giằng | xã Bến Giằng | Tự động | Lượng mưa | Sở Nông nghiệp và Môi trường |
| 7 | Đắc Pring | xã Đắc Pring | Tự động | Lượng mưa |  |
| 8 | Khâm Đức | xã Khâm Đức | Tự động | Lượng mưa |  |
| 9 | La Dêê | xã La Dêê | Tự động | Lượng mưa |  |
| 10 | La Êê | xã La Êê | Tự động | Lượng mưa |  |
| 11 | Phú Thuận | xã Phú Thuận | Tự động | Lượng mưa |  |
| 12 | Sông Vàng | xã Sông Vàng | Tự động | Lượng mưa |  |
| 13 | Thạnh Bình | xã Thạnh Bình | Tự động | Lượng mưa |  |
| 14 | Vu Gia | xã Vu Gia | Tự động | Lượng mưa |  |

2.2. Trạm thủy văn

a) Trên sông Vu Gia - Thu Bồn

- Số lượng: 01 - 02 trạm.

- Vị trí:  Dự kiến 01 trạm đặt tại thượng lưu đập dâng An Trạch và 01 trạm đặt tại khu vực ngã ba sông Quảng Huế (không đầu tư trùng lắp với vị trí phát triển trạm thủy văn Quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ);

- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước.

- Thời gian thực hiện: 2026-2030.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới/thuê bao dịch vụ trạm quan trắc.

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai; Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Trên sông Cu Đê

- Số lượng: 01 trạm.

- Vị trí: Sông Cu Đê (Dự kiến đặt tại khu vực thượng lưu đập dâng Nam Mỹ, quan trắc phục vụ xây dựng hồ sông Bắc để phát triển nguồn nước phục vụ nâng công suất Nhà máy nước Hòa Liên nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước cho thành phố Đà Nẵng);

- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước và lưu lượng nước.

- Thời gian thực hiện: 2025-2030

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới/thuê dịch vụ trạm quan trắc.

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai; Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

c) Trên sông Túy Loan

- Số lượng: 01 trạm.

- Vị trí: Dự kiến đặt tại khu vực cầu Ngầm Đôi (Không đầu tư trùng lắp với vị trí dự kiến phát triển trạm thủy văn Quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ);

- Yếu tố quan trắc: Mực nước, lượng mưa

- Thời gian thực hiện: 2026-2030

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới

- Nguồn kinh phí: Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

d) Trên sông Phú Lộc

- Số lượng: 01 trạm.

- Vị trí: Sông Phú Lộc (Dự kiến đặt tại khu vực hạ lưu giáp cửa thoát nước ra biển trên đường Nguyễn Tất Thành );

- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước.

- Thời gian thực hiện: 2026-2030.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới/thuê bao dịch vụ trạm quan trắc.

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai; Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

đ) Trên sông Cổ Cò

- Số lượng: 01 trạm.

- Vị trí: Dự kiến đặt tại khu vực cầu Bờ Quan ((Không đầu tư trùng lắp với vị trí dự kiến phát triển trạm thủy văn Quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ);

- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước.

- Thời gian thực hiện: 2026-2030

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới

- Nguồn kinh phí: Nguồn tài trợ từ dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm ENSURE Đà Nẵng)” hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

e) Trên sông Vĩnh Điện

- Số lượng: 01 trạm.

- Vị trí: Dự kiến đặt tại khu vực cầu Hòa Phước (Không đầu tư trùng lắp với vị trí dự kiến phát triển trạm thủy văn Quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ);

- Yếu tố quan trắc: Lượng mưa, mực nước.

- Thời gian thực hiện: 2026-2030

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống thiên tai hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Trong đó, có 05 trạm đo mực nước được tài trợ bởi dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng”)

2.3. Trạm đo mực nước cảnh báo ngập, lụt (tên gọi khác là tháp báo ngập/tháp báo lũ)

a) Số lượng: 40 trạm.

b) Vị trí: lắp đặt tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, dân cư qua lại đông đúc (tập trung tại khu vực tỉnh Quảng Nam cũ). Căn cứ số liệu thống kê nhà bị ngập trong đợt mưa lớn từ ngày 25/10-03/11/2026 tại Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố và đề xuất của địa phương, kế hoạch dự kiến phát triển các trạm cảnh báo ngập, lụt tại các địa phương chi tiết tại Bảng 4.

c) Hình thức đầu tư: Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hoặc thuê bao dịch vụ.

d) Yếu tố quan trắc: Mực nước.

đ) Thời gian thực hiện: 2026-2030.

e) Nguồn kinh phí: Quỹ phòng chống thiên tai thành phố (dự kiến 34 trạm); Nguồn ngân sách thành phố và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

Bảng 4: Danh mục tháp cảnh báo lũ, ngập lụt dự kiến phát triển

giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2050

| STT | Tên xã/phường | Số lượng nhà bị ngập | Số lượng tháp cảnh báo lũ, ngập dự kiến phát triển 2026-2030 | Ghi chú (Số lượng hiện có) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã‍ Nam‍ Phước | 14150 | 1 | 1 TCB lũ |
| 2 | Xã‍ Điện‍ Bàn‍ Tây | 10450 | 2 |  |
| 3 | Xã‍ Đại‍ Lộc | 10300 | 1 | 1 TCB lũ |
| 4 | Phường‍ Điện‍ Bàn‍ Bắc | 10055 | 2 |  |
| 5 | Xã‍ Hà‍ Nha | 8197 | 2 |  |
| 6 | Phường‍ An‍ Thắng | 7827 | 2 |  |
| 7 | Xã‍ Gò‍ Nổi | 6395 | 2 |  |
| 8 | Xã‍ Vu‍ Gia | 5916 | 2 |  |
| 9 | Xã‍ Xuân‍ Phú | 5025 | 1 | 1 TCB lũ nâng cấp |
| 10 | Phường‍ Hội‍ An | 4891 | 2 | 1 TCB lũ |
| 11 | Phường‍ Hội‍ An‍ Đông | 4880 | 2 | 1 TCB lũ |
| 12 | Xã‍ Duy‍ Xuyên | 4500 | 1 | 1 TCB lũ |
| 13 | Xã‍ Thượng‍ Đức | 4262 | 2 |  |
| 14 | Xã‍ Thăng‍ An | 4200 | 2 |  |
| 15 | Xã‍ Thu‍ Bồn | 3315 | 2 |  |
| 16 | Xã‍ Phú‍ Thuận | 2551 | 2 |  |
| 17 | Xã‍ Quế‍ Phước | 2500 | 2 |  |
| 18 | Xã‍ Duy‍ Nghĩa | 1948 | 2 |  |
| 19 | Xã‍ Thăng‍ Điền | 1500 | 1 | 1 TCB lũ nâng cấp |
| 20 | Xã‍ Tam‍ Xuân | 1020 | 1 | 1 TCB lũ nâng cấp |
| 21 | Xã‍ Thăng‍ Trường | 710 | 1 |  |
| 22 | Xã‍ Lãnh‍ Ngọc | 279 | 1 | Theo đề xuất tại Công văn số 46/UBND-KT ngày 14/01/2026 của UBND xã Lãnh Ngọc |
| 23 | Phường‍ Quảng‍ Phú | 200 | 1 |  |
| 24 | Phường‍ Tam‍ Kỳ | 143 | 1 |  |
| 25 | Phường‍ Ngũ‍ Hành‍ Sơn | - | 1 | Theo đề xuất tại Công văn số 03/UBND-PKTHTĐT ngày 05/01/2026 của UBND phường Ngũ Hành Sơn |
| 26 | Xã‍ Sông‍ Vàng | - | 1 | Theo đề xuất tại Công văn số 85/UBND-KT ngày 13/01/2026 của UBND xã Sông Vàng |
|  | TỔNG CỘNG |  | 40 |  |

2.4. Trạm radar thời tiết

a) Số lượng: 01 trạm.

b) Vị trí: dự kiến đặt tại trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Thủy lợi miền Trung thuộc phường Hội An Tây.

c) Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.

d) Yếu tố quan trắc: Trường phản hồi vô tuyến.

đ) Thời gian thực hiện: 2026-2030.

e) Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách thành phố (kinh phí duy trì vận hành); Hỗ trợ thiết bị từ dự án “Nền tảng quản lý rủi ro do tác động của mưa cực đoan ở khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam” do Vương quốc Bỉ tài trợ.

2.5. Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tại các đập, hồ chứa

Chủ sở hữu đập, hồ chứa nước/tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước có trách nhiệm thực hiện quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng cho đập, hồ chứa nước theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

(Bảng tổng hợp các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng dự kiến phát triển giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2050 trên địa bàn thành phố đính kèm tại Phụ lục III)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hệ thống mạng lưới trạm quan trắc KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương;

- Quản lý vận hành hiệu quả các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng đã được lắp đặt do Sở quản lý, đảm bảo số liệu liên tục, không bị gián đoạn hằng năm;

- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về hoạt động KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố;

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình KTTV chuyên dùng; tổ chức, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ công trình KTTV chuyên dùng;

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo đúng quy định của pháp luật về KTTV;

- Tiếp nhận, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu KTTV trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về dự toán kinh phí, căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí dự toán kinh phí đầu tư và sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật về đầu tư công, về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố

- Tiếp nhận và xử lý theo chức năng nhiệm vụ các số liệu, tin dự báo, cảnh báo thiên tai do cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cung cấp; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai đến các cơ quan, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố biết để chủ động ứng phó, phòng, tránh;

- Căn cứ vào nội dung dự báo, cảnh báo thiên tai do cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp, tham mưu liên quan đến công tác vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để ứng phó với ngập lụt khu vực thành phố Đà Nẵng, đảm bảo an toàn công trình hồ, đập.

4. Các sở, ban, ngành liên quan

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về KTTV trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển của ngành, lĩnh vực;

- Đề xuất với UBND thành phố (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) xây dựng các trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành, lĩnh vực.

5. Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược (DDS)

Tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn
chuyên dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về Trung tâm Giám sát, điều hành
thông minh thành phố phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo thành
phố, cung cấp thông tin cho người dân.

6. Đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ

- Phối hợp với các Sở, Ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và các chủ công trình KTTV chuyên dùng, thực hiện việc thu nhận và cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn thành phố;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố trong việc rà soát hệ thống mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế;

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra các công trình KTTV chuyên dùng trên địa bàn thành phố.

7.  UBND các xã, phường, đặc khu

- Tham mưu về vị trí, mặt bằng để triển khai xây dựng, lắp đặt các trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn;

- Có trách nhiệm phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài KTTV Trung bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ hành lang kỹ thuật các công trình KTTV chuyên dùng được lắp đặt trên địa bàn; xử lý, giải quyết các vi phạm công trình KTTV chuyên dùng;

- Định kỳ hàng năm, tiến hành rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng các trạm quan trắc KTTV chuyên dùng để phục vụ nhu cầu của địa phương, đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đề xuất đầu tư các trạm quan trắc lượng mưa, mực nước tại các hồ chứa dung tích lớn trên địa bàn (ngoài danh mục hồ, đập phải quan trắc khí tượng thuỷ văn theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) để đảm bảo có đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ hiệu quả công tác ứng phó, phòng chống thiên tai.

8. Các chủ công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

- Thực hiện đúng quy định về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn; Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và các quy định liên quan khác;

- Tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì khai thác có hiệu quả trạm KTTV chuyên dùng theo quy định hiện hành.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Bộ NN&MT (b/cáo); - Cục KTTV; - TTTU, HĐND thành phố (b/cáo); - Các Sở, Ban ngành; - BCH PTDS Tp; - Đài KTTV Trung bộ; - UBND các xã, phường, đặc khu; - Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi; - CT và các PCT UBND thành phố; - CPVP; - Lưu: VT, SNNMT, ĐTĐT. |  | CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

Phụ lục I

DANH SÁCH CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        tháng  5  năm 2026

của UBND thành phố Đà Nẵng)

| TT | Tên trạm | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Trạm khí tượng (06 trạm) |  |  |  |
| 1 | Trạm Khí tượng Đà Nẵng | 660 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, Tp Đà Nẵng |  |
| 2 | Trạm Khí tượng Tam Kỳ | phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng |  |
| 3 | Trạm Khí tượng Trà My | xã Trà My, thành phố Đà Nẵng |  |
| 4 | Trạm Khí tượng Bà Nà | xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng |  |
| 5 | Trạm Khí tượng Cù Lao Chàm | Xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng |  |
| 6 | Trạm Khí tượng Khâm Đức | Xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng |  |
| II. Trạm thủy văn (24 trạm) |  |  |  |
| 1 | Trạm Thủy văn Thành Mỹ | xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng |  |
| 2 | Trạm Thủy văn Câu Lâu | xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng |  |
| 3 | Trạm Thủy văn Nông Sơn | xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 4 | Trạm Thủy văn Cẩm Lệ | Phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng |  |
| 5 | Trạm Thủy văn Hội An | Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng |  |
| 6 | Trạm Thủy văn Hiệp Đức | xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng |  |
| 7 | Trạm Thủy văn Tam Kỳ | Phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng |  |
| 8 | Trạm Thủy văn Giao Thủy | xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 9 | Trạm Thủy văn Ái Nghĩa | xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng |  |
| 10 | Trạm Thủy văn Hội Khách | xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng |  |
| 11 | Trạm Thủy văn Hiên | xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng |  |
| 12 | Trạm Thác Cạn | xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng |  |
| 13 | Trạm Hồ Sông Bung 2 | xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng |  |
| 14 | Trạm Hồ Sông Tranh 2 (Nước Choong) | xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng |  |
| 15 | Trạm Hồ Sông Tranh 2 (Trà Tập) | xã Trà Lập, thành phố Đà Nẵng |  |
| 16 | Trạm Sông Thanh | xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng |  |
| 17 | Trạm Tiên Phước | xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng |  |
| 18 | Trạm Hồ A Vương | xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng |  |
| 19 | Trạm Thành Mỹ | xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng |  |
| 20 | Trạm Nông Sơn | xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 21 | Trạm Hiệp Đức | xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng |  |
| 22 | Trạm Hà Tân | xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng |  |
| 23 | Trạm Cửa Đại | phường Hội An, thành phố Đà Nẵng |  |
| 24 | Trạm Hồ Đăk Mi 4 | xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng |  |
| III. Trạm radar (01 trạm) |  |  |  |
| 1 | Trạm Ra đa thời tiết Tam Kỳ | phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng |  |
| IV. Trạm hải văn (01 trạm) |  |  |  |
| 1 | Trạm Hải văn Sơn Trà | phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng |  |
| V. Trạm thám không vô tuyến (01 trạm) |  |  |  |
| 1 | Trạm Thám không vô tuyến Đà Nắng | 660 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng |  |
| VI. Trạm đo mưa tự động độc lập (28 trạm) |  |  |  |
| 1 | Hòa Phú | xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng |  |
| 2 | Hòa Bắc | phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng |  |
| 3 | Hòa Phú | xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng |  |
| 4 | Hòa Bắc | phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng |  |
| 5 | Sơn Trà | phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng |  |
| 6 | Núi Thành | xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng |  |
| 7 | Xuân Bình | xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng |  |
| 8 | Thăng Bình | xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng |  |
| 9 | Khâm Đức | xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng |  |
| 10 | Tiên Phước | xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng |  |
| 11 | Tr’Hy | xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 12 | La Dêê | xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng |  |
| 13 | Trà Dơn | xã Trà Dơn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 14 | Thăng Bình-1 | xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng |  |
| 15 | Tam Trà | xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng |  |
| 16 | Núi Thành-1 | xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng |  |
| 17 | Quế Sơn | xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 18 | Trà Giác 1 | xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng |  |
| 19 | Trà Nam | xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng |  |
| 20 | Phước Mỹ 1 | xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng |  |
| 21 | Phước Thành 2 | xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng |  |
| 22 | Zuôih | xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng |  |
| 23 | Tà Bhing | xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng |  |
| 24 | BHalêê | xã A Vương, thành phố Đà Nẵng |  |
| 25 | Dang | xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng |  |
| 26 | A Xan 2 | xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 27 | Sông Kôn | xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 28 | Phước Trà 1 | xã Phước Trà, thành phố Đà Nẵng |  |
| VII. Điểm đo mặn (08 điểm) |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Trỗi | Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng |  |
| 2 | Cổ Mân | Phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng |  |
| 3 | Tứ Câu | Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng |  |
| 4 | Cẩm Lệ | Phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng |  |
| 5 | Câu Lâu | Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng |  |
| 6 | Tam Kỳ | Phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng |  |
| 7 | Cẩm Hà | Phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng |  |
| 8 | Hội An | Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng |  |
| VIII. Các trạm tự động khác (03 Trạm) |  |  |  |
| 1 | Trạm định vị sét Đà Nẵng | 660 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, Tp Đà Nẵng |  |
| 2 | Trạm Bức xạ tự động | 660 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng |  |
| 3 | Trạm lặp Sơn Trà | Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng |  |

Phụ lục II

DANH SÁCH CÁC TRẠM QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG HIỆN CÓ

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng       năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Bảng 1. Các trạm đo mưa chuyên dùng

| STT | Tên Trạm | Địa danh (xã/phường/đặc khu) | Loại trạm | Yếu tố quan trắc | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm Trung tâm GD-DN 05-06 | Hải Vân | Tự động | Lượng mưa | Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý) |
|  | Trạm Hòa Phát | An Khê | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hòa Xuân | Hòa Xuân | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Lưu vực hồ Đồng Nghệ | Hòa Tiến | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hòa Khương | Hòa Tiến | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Lưu vực hồ Hòa Trung | Bà Nà | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hòa Ninh | Bà Nà | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hòa Sơn | Hòa Khánh | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hòa Quý | Ngũ Hành Sơn | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Chùa Linh Ứng | Sơn Trà | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Khe Cạn | Thanh Khê | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hòa Bắc | Hải Vân | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Kiểm lâm Sông Bắc | Hải Vân | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ Đồng Nghệ | Hòa Tiến | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ Hòa Trung | Liên Chiểu | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ Trước Đông | Bà Nà | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm bơm Túy Loan | Bà Nà | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Bà Nà | Bà Nà | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hòa Phú Thành | Hòa Vang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm bơm An Trạch | Hòa Tiến | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Kênh Nguyễn Đình Tựu | An Khê | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Phường Hòa Cường Nam | Hòa Cường | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ Hóc Khế | Hòa Vang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ Hố Cau | Hòa Vang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hòa Phước | Hòa Xuân | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ Hòa Khê - Hòa Sơn | Hòa Khánh | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Suối Lương | Hải Vân | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hòa Hải | Ngũ Hành Sơn | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Suối Đá | Sơn Trà | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đập Hà Thanh | Điện Bàn Bắc | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ Thạc Gián | Thanh Khê | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | Liên Chiểu | Tự động | Lượng mưa | Trường Đại học Bách Khoa |
|  | Trạm Đại Hiệp | Đại Lộc | Tự động | Lượng mưa | Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý) (Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai tài trợ tỉnh Quảng Nam năm 2017) |
|  | Trạm Quế Lộc | Nông Sơn | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Tam Trà | Tam Mỹ | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Bình Phú | Thăng Phú | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Bình Lâm | Việt An | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ Đông Tiển | Đồng Dương | Tự động | Lượng mưa | Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý) (Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai tài trợ tỉnh Quảng Nam năm 2020) |
|  | Trạm Hồ Phú Lộc | Duy Xuyên | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Tiên Lãnh | Lãnh Ngọc | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Tam Lãnh | Phú Ninh | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Phước Công | Phước Chánh | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Phước Hiệp | Phước Hiệp | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Phước Năng | Phước Năng | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ An Long | Quế Sơn | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đại Sơn | Thượng Đức | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hồ Nước Rôn | Trà My | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Điện Ngọc | Điện Bàn Đông | Tự động | Lượng mưa | Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý) |
|  | Trạm Đầu mối hồ Vĩnh Trinh | Duy Xuyên | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Don | Nam Trà My | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đầu mối hồ Cây Thông | Quế Sơn Trung | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Tam Lộc | Tây Hồ | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Bình Dương | Thăng An | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đầu mối hồ Phước Hà | Thăng Phú | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đầu mối hồ Thạch Bàn | Thu Bồn | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Duy Phú | Thu Bồn | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Vân | Trà Vân | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Cầu Vĩnh Điện | Điện Bàn | Tự động | Lượng mưa, mực nước | Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý) (Thuê bao dịch vụ từ năm 2024-2027) |
|  | Trạm Điện Hồng | Điện Bàn Tây | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Duy Trung | Duy Xuyên | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đại Đồng | Hà Nha | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Quế Lưu | Hiệp Đức | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đầu mối hồ Trung Lộc | Nông Sơn | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đầu mối hồ Phú Ninh | Phú Ninh | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Phước Chánh | Phước Chánh | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Phước Thành | Phước Thành | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Sông Trà | Phước Trà | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Quế Phước | Quế Phước | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Phước Ninh | Quế Phước | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Tiên Hà | Sơn Cẩm Hà | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Văn phòng Thường trực | Tam Kỳ | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Cầu Hà Tân | Thượng Đức | Tự động | Lượng mưa, mực nước |  |
|  | Trạm Tiên Phong | Tiên Phước | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Giáp | Trà Giáp | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Thăng Phước | Việt An | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đầu mối hồ Việt An | Việt An | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Cầu Hương An | Xuân Phú | Tự động | Lượng mưa, mực nước |  |
|  | Trạm Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng | Trà Leng | Tự động | Lượng mưa | Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý) (Ban Chỉ đạo QG về PCTT tài trợ tỉnh Quảng Nam năm 2020) |
|  | Trạm A Tiêng | Hùng Sơn | Tự động | Lượng mưa | Thủy điện Đăk Mi 4 |
|  | Trạm Ch'ơm | Hùng Sơn | Tự động | Lượng mưa | Thủy điện Đăk Mi 4 |
|  | Trạm đập Đak Mi 4A | Phước Hiệp | Tự động | Lượng mưa | Thủy điện Đăk Mi 4 |
|  | Trạm đập, nhà máy Đak Mi 4C | Phước Hiệp | Tự động | Lượng mưa | Thủy điện Đăk Mi 4 |
|  | Trạm Hồ Hương Mao | Quế Sơn Trung | Tự động | Lượng mưa | Dự án WB8 |
|  | Trạm Hồ Thái Xuân | Tam Mỹ | Tự động | Lượng mưa | Dự án WB8 |
|  | Trạm Hồ chứa nước Hố Do | Thăng Phú | Tự động | Lượng mưa | Dự án WB8 |
|  | Trạm thượng lưu đập A Vương (đập tràn) | Bến Hiên | Tự động | Mực nước, Lượng mưa | Công ty CP Thủy điện A Vương |
|  | Trạm Trường tiểu học A Rooih | Đông Giang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm UBND xã A Vương | A Vương | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm UBND xã Bha lê | A Vương | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm UBND xã A Tép | Tây Giang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đồn biên phòng A Nông | Tây Giang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm UBND huyện Tây Giang | Tây Giang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm UBND Xã Dang | Tây Giang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đập Za Hung (đập tràn) | Thôn Kà Dâu, xã Đông Giang | Tự động | Lượng mưa | Nhà máy thủy điện Za Hung - Công ty CP Tập đoàn Za Hưng |
|  | Trạm Prao | Thôn Tà Vạc, xã Đông Giang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đập chính (Sông Tranh 2) | Trà Tân | Tự động | Lượng mưa | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
|  | Trạm Trà Bui | Trà Đốc | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Bui 2 | Trà Đốc | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Giác | Trà Tân | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Dơn | Trà Leng | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Leng | Trà Leng | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Mai | Nam Trà My | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Vân | Trà Vân | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Nam | Trường THCS Long Túc, xã Trà Linh | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Cang | Trà Tập | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Linh | Trà Linh | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Đập chính (Sông Bung 5) | Bến Hiên, Thạnh Mỹ | Tự động | Lượng mưa | Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 |
|  | Trạm T1 (Khe Diên) | Đập tràn CTTĐ Khe Diên, xã Quế Phước | Tự động | Lượng mưa | Công ty Cổ phần Sông Ba |
|  | Trạm T2 (Khe Diên) | Trạm Quản lý bảo vệ rừng, đường Đông Trường Sơn, xã Quế Phước | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Hiệp Đức | Hiệp Đức | Tự động | Lượng mưa | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 |
|  | Trạm Lãnh Ngọc | Lãnh Ngọc | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm đập chính Sông Tranh 3 | Lãnh Ngọc | Tự động | Lượng mưa | Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3 |
|  | Trạm Trà My | Trà My | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Trà Liên | Trà Liên | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm Thủy điện Sông Côn 2, bậc 1 | Sông Kôn | Tự động | Mực nước, lượng mưa | Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn |
|  | Trạm Thủy điện Sông Côn 2, bậc 2 | Sông Kôn | Tự động | Mực nước, lượng mưa |  |
|  | Trạm T1 (Thủy điện Đăk Pring) | Đập dâng, thủy điện Đăk Pring, Nam Giang | Tự động | Lượng mưa | Công ty dịch vụ Điện lực Miền Trung |
|  | Trạm T2 (Thủy điện Đăk Pring) | TTYT Đăk Pring, Nam Giang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm T3 (Thủy điện Đăk Pring) | TTYT Đăk Tôi, Nam Giang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm T4 (Thủy điện Đăk Pring) | TTYT Đăk Pre, Nam Giang | Tự động | Lượng mưa |  |
|  | Trạm đập chính Sông Bung 6 | Thạnh Mỹ | Tự động | Lượng mưa, mực nước, lưu lượng | CTCP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung |

Bảng 2. Các trạm thuỷ văn chuyên dùng

| STT | Tên Trạm | Địa danh (xã/phường) | Loại trạm | Yếu tố quan trắc | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm nước mặt Cầu Đỏ | Cẩm Lệ | Tự động | Mực nước, nhiệt độ nước | Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý) |
|  | Trạm nước mặt Tứ Câu | Điện Bàn Đông | Tự động | Mực nước, nhiệt độ nước |  |
|  | Trạm nước mặt Ái Nghĩa | Đại Lộc | Tự động | Mực nước, nhiệt độ nước |  |
|  | Cầu Vĩnh Điện | Điện Bàn | Tự động | Lượng mưa, mực nước |  |
|  | Cầu Hà Tân | Thượng Đức | Tự động | Lượng mưa, mực nước |  |
|  | Cầu Hương An | Xuân Phú | Tự động | Lượng mưa, mực nước |  |
|  | Thượng lưu đập A Vương (đập tràn) | Bến Hiên | Tự động | Lượng mưa, mực nước | Công ty CP Thủy điện A Vương |
|  | Hạ lưu Nhà máy A Vương | Bến Hiên | Tự động | Mực nước |  |
|  | Trạm đo mức nước hồ | Thôn Kà Dâu, xã Đông Giang | Tự động | Mực nước | Nhà máy thủy điện Za Hung - Công ty CP Tập đoàn Za Hưng |
|  | Trạm đo mức nước hạ lưu nhà máy | Thôn A Xờ, xã Bến Hiên | Tự động | Mực nước | Nhà máy thủy điện Za Hung - Công ty CP Tập đoàn Za Hưng |
|  | Trạm thủy văn Thủy điện Sông Côn 2, bậc 1 | Xã Sông Kôn, Đà Nẵng | Tự động | Mực nước, lưu lượng lượng mưa | Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn |
|  | Trạm thủy văn Thủy điện Sông Côn 2, bậc 2 | Xã Sông Kôn, Đà Nẵng | Tự động | Mực nước, lưu lượng lượng mưa | Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn |
|  | Trạm đo mức nước hạ lưu nhà máy bậc 2 | Xã Bến Hiên, Đà Nẵng | Tự động | Mực nước, lưu lượng | Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn |
|  | Trạm thủy văn NMTĐ Sông Bung 6 _ Đập tràn | Thôn Pà Dấu 2, xã Thạnh Mỹ | Tự động | Lượng mưa; Lưu lượng | CTCP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung |
|  | Trạm thủy văn NMTĐ Sông Bung 6 _ Nhà máy | Thôn Pà Dấu 2, xã Thạnh Mỹ | Tự động | Mực nước; Lưu lượng | CTCP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung |
|  | Trạm đập Đak Mi 4A | Xã Phước Hiệp, Tp. Đà Nẵng | Tự động | Lượng mưa, mực nước | Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi |
|  | Trạm nhà máy Đak Mi 4A | Xã Phước Hiệp, Tp. Đà Nẵng | Tự động | Mực nước | Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi |
|  | Trạm đập, nhà máy Đak Mi 4B | Xã Phước Hiệp, Tp. Đà Nẵng | - Mực nước: Tự động - Đo mưa: Thủ công | Lượng mưa, mực nước | Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi |
|  | Trạm đập, nhà máy Đak Mi 4C | Xã Phước Hiệp, Tp. Đà Nẵng | Tự động | Lượng mưa, mực nước | Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi |
|  | Trạm đo nước Trà Mai | Xã Nam Trà My | Tự động | Lưu lượng | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
|  | Trạm đo mực nước thủy điện Khe Diên | xã Quế Phước | Tự động | Mực nước | Công ty Cổ phần Sông Ba |

Bảng 3. Các điểm đo mực nước chuyên dùng

| STT | Tên Trạm | Địa danh (xã/phường) | Yếu tố quan trắc | Thuộc lưu vực sông | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cầu Lâm Viên | Hòa Vang | Mực nước | Túy Loan | Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý) |
|  | Cầu Túy Loan (QL14B) | Bà Nà | Mực nước | Túy Loan |  |
|  | Cầu Tà Lang | Hải Vân | Mực nước | Cu Đê |  |
|  | Cầu Trường Định | Liên Chiểu | Mực nước | Cu Đê |  |
|  | Đập An Trạch | Hòa Tiến | Mực nước (thủ công) | Sông Yên |  |
|  | Đập An Trạch | Hòa Tiến | Mực nước (tự động) | Sông Yên |  |
|  | Đập An Trạch | Hòa Tiến | Mực nước (tự động) | Sông Yên | Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng |
|  | Hồ Đồng Nghệ | Hòa Tiến | Mực nước | Hồ Đồng Nghệ | Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục QLTNN TL quản lý) |

| Bảng 4. Các trạm đo mực nước cảnh báo thiên tai (Tháp báo lũ, tháp báo ngập) chuyên dùng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên trạm | Địa danh (Xã, phường) | Tên hệ thống | Yếu tố quan trắc | Đơn vị quản lý |
| 1 | Tổ 73, phường An Khê | phường An Khê | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND phường An Khê |
| 2 | Phường An Khê | phường An Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 3 | Đường Đinh Liệt - Tú Mỡ | phường An Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 4 | Đường Yên Thế - Phường An Khê | phường An Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 5 | K904/35 Trường Chinh - Hòa Phát | phường An Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 6 | K1120/65 Trường Chinh - Phường An Khê | phường An Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 7 | Đường Tôn Đản - Phường An Khê | phường An Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 8 | Ngã ba Thái Lai - Hòa Nhơn | xã Bà Nà | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND xã Bà Nà |
| 9 | Tổ 2 thôn Đông Sơn - Hòa Ninh | xã Bà Nà | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 10 | Cầu thôn 1 - Hòa Ninh | xã Bà Nà | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 11 | Gầm cầu Đỏ - Đường Thăng Long | phường Cẩm Lệ | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND phường Cẩm Lệ |
| 12 | UBND phường Hòa Thọ Đông (cũ) | phường Cẩm Lệ | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 13 | 144 Nguyễn Xuân Hữu - Hòa Thọ Đông | phường Cẩm Lệ | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 14 | UBND phường Hòa Thọ Tây (cũ) | phường Cẩm Lệ | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 15 | Đường Nguyễn Phước Tần | phường Cẩm Lệ | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 16 | Đường Trần Phú - Hoàng Văn Thụ | phường Hải Châu | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND phường Hải Châu |
| 17 | Đường Quang Trung - Đống Đa | phường Hải Châu | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 18 | Đường Trần Quý Cáp - Đống Đa | phường Hải Châu | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 19 | 27 Lương Ngọc Quyến - Hải Hồ | phường Hải Châu | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 20 | Đường Nguyễn Đôn Tiết - Hải Hồ | phường Hải Châu | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 21 | Đường Hải Hồ - Ngô Chi Lan | phường Hải Châu | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 22 | Tổ 25, phường Hòa Hiệp Nam | phường Hải Vân | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND phường Hải Vân |
| 23 | Ngã ba thôn Nam Yên - Hòa Bắc | phường Hải Vân | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 24 | Tổ 38, phường Hòa Hiệp Nam | phường Hải Vân | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 25 | Tổ 33, phường Hòa Hiệp Bắc | phường Hải Vân | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 26 | Tổ 37, phường Hòa Hiệp Bắc | phường Hải Vân | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 27 | Đường Phan Đăng Lưu - Lê Thanh Nghị | phường Hòa Cường | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND phường Hòa Cường |
| 28 | Đường Chu Văn An - Phan Châu Trinh | phường Hòa Cường | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 29 | Đường Núi Thành - Tiểu La | phường Hòa Cường | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 30 | Nhà văn hóa phường Hòa Thuận Tây | phường Hòa Cường | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 31 | Đường Lê Anh Xuân - Nguyễn Hanh | phường Hòa Cường | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 32 | An Ngãi Tây 2 - Hòa Sơn | phường Hòa Khánh | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND phường Hòa khánh |
| 33 | Chợ Phú Xuân - Hòa Sơn | phường Hòa Khánh | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 34 | Tổ 42, phường Hòa Khánh Nam | phường Hòa Khánh | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 35 | Tổ 70, phường Hòa Khánh Nam | phường Hòa Khánh | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 36 | Tổ 98, phường Hòa Minh | phường Hòa Khánh | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 37 | Tổ 32, phường Hòa Khánh Nam | phường Hòa Khánh | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 38 | Tổ 113, phường Hòa Minh | phường Hòa Khánh | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 39 | Phường Hòa Khánh Nam | phường Hòa Khánh | Tháp báo ngập | Mực nước | Chi cục QLTNNTL Đà Nẵng |
| 40 | Tổ 15, Đường Đà Sơn 2 | phường Hòa Khánh | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 41 | Chùa Phước Thiện - Hòa Tiến | xã Hòa Tiến | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND xã Hòa Tiến |
| 42 | Ngã ba Lai Châu - Hòa Khương | xã Hòa Tiến | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 43 | Đập Bara An Trạch - Hòa Khương | xã Hòa Tiến | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 44 | Đình Làng Túy Loan - Hòa Phong | xã Hòa Vang | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND xã Hòa Vang |
| 45 | Thôn Quan Nam 1 - Hòa Liên | phường Liên Chiểu | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND phường Liên Chiểu |
| 46 | Tổ 26, phường Hòa Khánh Bắc | phường Liên Chiểu | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 47 | Chợ Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc | phường Liên Chiểu | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 48 | Tổ 53, phường Hòa Khê | phường Thanh Khê | Tháp báo ngập | Mực nước | UBND phường Thanh Khê |
| 49 | Tổ 13, phường Thanh Khê Tây | phường Thanh Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 50 | Tổ 4, phường Hòa Khê | phường Thanh Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 51 | Tổ 61, phường Chính Gián | phường Thanh Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 52 | Tổ 26, phường Thanh Khê Tây | phường Thanh Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 53 | Tổ 8, phường Thanh Khê Tây | phường Thanh Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 54 | Tổ 13, phường Tam Thuận | phường Thanh Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 55 | Tổ 24, phường Xuân Hà | phường Thanh Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 56 | Hồ Thạc Gián (Thanh Khê) | phường Thanh Khê | Tháp báo ngập | Mực nước |  |
| 57 | Thôn Thạch Nham Tây - Hòa Nhơn | xã Bà Nà | Tháp báo lũ | Mực nước | Chi cục QLTNNTL Đà Nẵng |
| 58 | Thôn Thái Lai - Hòa Nhơn | xã Bà Nà | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 59 | Tháp báo lũ thôn Kiệu Châu (Duy Sơn) | xã Duy Xuyên | Tháp báo lũ | Mực nước | UBND xã Duy Xuyên |
| 60 | Tháp báo lũ xã Đại Nghĩa | xã Đại Lộc | Tháp báo lũ | Mực nước | Chi cục QLTNNTL Đà Nẵng |
| 61 | Thôn Lộc Mỹ - Hòa Bắc | phường Hải Vân | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 62 | Thôn Nam Yên - Hòa Bắc | phường Hải Vân | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 63 | Thôn Trường Định - Hòa Liên | phường Hải Vân | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 64 | Tháp báo lũ thôn Lệ Sơn 2 (Hòa Tiến) | xã Hòa Tiến | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 65 | Tháp báo lũ thôn An Trạch (Hòa Tiến) | xã Hòa Tiến | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 66 | Tháp báo lũ thôn Cẩm Nê (Hòa Tiến) | xã Hòa Tiến | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 67 | Thôn La Bông - Hòa Tiến | xã Hòa Tiến | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 68 | Thôn Lai Châu 1 - Hòa Khương | xã Hòa Tiến | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 69 | Thôn Đông Lâm - Hòa Phú | xã Hòa Vang | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 70 | Thôn Hòa Phước - Hòa Phú | xã Hòa Vang | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 71 | Thôn Cẩm Toại Trung - Hòa Phong | xã Hòa Vang | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 72 | Thôn Thạch Bồ - Hòa Phong | xã Hòa Vang | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 73 | Thôn Bồ Bản - Hòa Phong | xã Hòa Vang | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 74 | Thôn Tây An - Hòa Châu | phường Hòa Xuân | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 75 | Thôn Đông Hòa - Hòa Châu | phường Hòa Xuân | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 76 | Tháp báo lũ xã Cẩm Kim | phường Hội An | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 77 | Tháp báo lũ Cẩm Châu, Hội An | phường Hội An Đông | Tháp báo lũ | Mực nước |  |
| 78 | Tháp báo lũ thôn Đông Bình (Duy Vinh) | xã Nam Phước | Tháp báo lũ | Mực nước | UBND xã Nam Phước |

Bảng 5. Các trạm đo mặn chuyên dùng

| STT | Tên Trạm | Địa danh (xã/phường) | Yếu tố quan trắc | Thuộc lưu vực sông | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu Đỏ | phường Cẩm Lệ | Mặn | Vu Gia | Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng |

Bảng 6. Các trạm khí tượng chuyên dùng

| STT | Tên Trạm | Địa danh (xã/phường) | Yếu tố quan trắc | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp treo Bà Nà (Trụ số: 5, 9, 13, 20) | xã Bà Nà | Hướng và tốc độ gió | Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà |
| 2 | Sân bay quốc tế Đà Nẵng | phường Hòa Cường | Theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải | Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Trung |
| 3 | Sân bay Chu Lai | xã Núi Thành | Theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải | Tổng Công ty cảng Hàng không Miền Trung |

Bảng 7. Các trạm hải văn chuyên dùng

| STT | Tên trạm | Địa danh (xã/phường) | Yếu tố quan trắc | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến cảng Tiên sa | Sơn Trà | Hướng và tốc độ gió trên bến cảng, mực nước biển, sóng thuộc vùng nước trước bến cảng, tầm nhìn xa phía biển | Công ty CP Cảng Đà Nẵng |

Phụ lục III

DANH SÁCH CÁC TRẠM ĐO MƯA CHUYÊN DÙNG HIỆN CÓ THỐNG KÊ THEO ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        tháng  5  năm 2026

của UBND thành phố Đà Nẵng)

| STT | Địa phương (xã/phường) | Số lượng | Ghi chú | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bà Nà | 5 | Hòa Ninh | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hồ Trước Đông | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm bơm Túy Loan | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Lưu vực hồ Hòa Trung | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Bà Nà | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 2 | Hải Vân | 4 | Trạm Kiểm lâm Sông Bắc | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hòa Bắc | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trung tâm GD-DN 05-06 | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Suối Lương | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 3 | Hòa Tiến | 4 | Lưu vực hồ Đồng Nghệ | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hồ Đồng Nghệ | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm bơm An Trạch | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hòa Khương | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 4 | Duy Xuyên | 3 | Đầu mối hồ Vĩnh Trinh | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hồ Phú Lộc | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Duy Trung | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 5 | Hòa Vang | 3 | Hòa Phú Thành | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hồ Hóc Khế | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hồ Hố Cau | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 6 | Thăng Phú | 3 | Đầu mối hồ Phước Hà | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hồ chứa nước Hố Do | Dự án WB8 |
|  |  |  | Bình Phú | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 7 | Thanh Khê | 2 | Hồ Thạc Gián | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Khe Cạn | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 8 | Việt An | 3 | Thăng Phước | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Bình Lâm | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Đầu mối hồ Việt An | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 9 | Hòa Khánh | 2 | Hòa Sơn | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hồ Hòa Khê - Hòa Sơn | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 10 | Hòa Xuân | 2 | Hòa Xuân | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hòa Phước | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 11 | Hùng Sơn | 2 | A Tiêng | Thủy điện Đăk Mi 4 |
|  |  |  | Ch'ơm | Thủy điện Đăk Mi 4 |
| 12 | Ngũ Hành Sơn | 2 | Hòa Hải | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hòa Quý | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 13 | Nông Sơn | 2 | Đầu mối hồ Trung Lộc | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Quế Lộc | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 14 | Phú Ninh | 2 | Tam Lãnh | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Đầu mối hồ Phú Ninh | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 15 | Phước Chánh | 2 | Phước Công | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Phước Chánh | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 16 | Quế Phước | 4 | Quế Phước | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Phước Ninh | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm T1 (Khe Diên) | Công ty Cổ phần Sông Ba |
|  |  |  | Trạm T2 (Khe Diên) | Công ty Cổ phần Sông Ba |
| 17 | Quế Sơn Trung | 2 | Đầu mối hồ Cây Thông | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hồ Hương Mao | Dự án WB8 |
| 18 | Sơn Trà | 2 | Chùa Linh Ứng | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Suối Đá | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 19 | Tam Mỹ | 2 | Tam Trà | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Hồ Thái Xuân | Dự án WB8 |
| 20 | Thu Bồn | 2 | Đầu mối hồ Thạch Bàn | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Duy Phú | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 21 | Thượng Đức | 2 | Đại Sơn | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Cầu Hà Tân | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 22 | An Khê | 2 | Hòa Phát | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Kênh Nguyễn Đình Tựu | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 23 | Đại Lộc | 1 | Đại Hiệp | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 24 | Điện Bàn | 1 | Cầu Vĩnh Điện | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 25 | Điện Bàn Bắc | 1 | Đập Hà Thanh | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 26 | Điện Bàn Đông | 1 | Điện Ngọc | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 27 | Điện Bàn Tây | 1 | Điện Hồng | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 28 | Đồng Dương | 1 | Hồ Đông Tiển | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 29 | Hà Nha | 1 | Đại Đồng | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 30 | Hiệp Đức | 2 | Quế Lưu | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm Hiệp Đức | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 |
| 31 | Hòa Cường | 1 | Phường Hòa Cường Nam | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 32 | Lãnh Ngọc | 3 | Tiên Lãnh | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm Lãnh Ngọc (nhà máy thủy điện ST4) | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 |
|  |  |  | Trạm đập chính Sông Tranh 3 | Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3 |
| 33 | Liên Chiểu | 2 | Hồ Hòa Trung | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | Trường Đại học Bách Khoa |
| 34 | Nam Trà My | 2 | Trà Don | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm Trà Mai | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
| 35 | Phước Hiệp | 3 | Phước Hiệp | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm đập Đak Mi 4A | Thủy điện Đăk Mi 4 |
|  |  |  | Trạm đập, nhà máy Đak Mi 4C | Thủy điện Đăk Mi 4 |
| 36 | Phước Năng | 1 | Phước Năng | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 37 | Phước Thành | 1 | Phước Thành | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 38 | Phước Trà | 1 | Sông Trà | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 39 | Quế Sơn | 1 | Hồ An Long | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 40 | Sơn Cẩm Hà | 1 | Tiên Hà | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 41 | Tam Kỳ | 1 | Trạm Văn phòng Thường trực | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 42 | Tây Hồ | 1 | Tam Lộc | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 43 | Thăng An | 1 | Bình Dương | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 44 | Tiên Phước | 1 | Tiên Phong | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 45 | Trà Giáp | 1 | Trà Giáp | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 46 | Trà Leng | 3 | Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm Trà Dơn | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
|  |  |  | Trạm Trà Leng | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
| 47 | Trà My | 2 | Hồ Nước Rôn | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm Trà My | Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3 |
| 48 | Trà Vân | 2 | Trà Vân | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
|  |  |  | Trạm Trà Vân (thủy điện ST2 lắp) | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
| 49 | Xuân Phú | 1 | Cầu Hương An | Chi cục Quản lý TNN và Thủy lợi |
| 50 | Avương | 2 | Trạm UBND xã A Vương | Công ty CP Thủy điện A Vương |
|  |  |  | Trạm UBND xã Bha lê | Công ty CP Thủy điện A Vương |
| 51 | Bến Hiên | 1 | Trạm thượng lưu đập A Vương (đập tràn) | Công ty CP Thủy điện A Vương |
| 52 | Đông Giang | 3 | Trạm Trường tiểu học A Rooih | Công ty CP Thủy điện A Vương |
|  |  |  | Trạm Prao | Công ty CP Tập đoàn Za Hưng |
|  |  |  | Trạm Đập Za Hung (đập tràn) | Công ty CP Tập đoàn Za Hưng |
| 53 | Nam Giang | 4 | Trạm T1 (Thủy điện Đăk Pring) | Công ty dịch vụ Điện lực Miền Trung |
|  |  |  | Trạm T2 (Thủy điện Đăk Pring) | Công ty dịch vụ Điện lực Miền Trung |
|  |  |  | Trạm T3 (Thủy điện Đăk Pring) | Công ty dịch vụ Điện lực Miền Trung |
|  |  |  | Trạm T4 (Thủy điện Đăk Pring) | Công ty dịch vụ Điện lực Miền Trung |
| 54 | Sông Kôn | 2 | Trạm Thủy điện Sông Côn 2, bậc 1 | Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn |
|  |  |  | Trạm Thủy điện Sông Côn 2, bậc 2 | Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn |
| 55 | Tây Giang | 4 | Trạm UBND xã A Tép | Công ty CP Thủy điện A Vương |
|  |  |  | Trạm Đồn biên phòng A Nông | Công ty CP Thủy điện A Vương |
|  |  |  | Trạm UBND huyện Tây Giang | Công ty CP Thủy điện A Vương |
|  |  |  | Trạm UBND Xã Dang | Công ty CP Thủy điện A Vương |
| 56 | Thạnh Mỹ | 2 | Trạm Đập chính (Sông Bung 5) | Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 |
|  |  |  | Trạm đập chính Sông Bung 6 | CTCP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung |
| 57 | Trà Đốc | 2 | Trạm Trà Bui | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
|  |  |  | Trạm Trà Bui 2 | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
| 58 | Trà Liên | 1 | Trạm Trà Liên | Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3 |
| 59 | Trà Linh | 2 | Trạm Trà Nam | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
|  |  |  | Trạm Trà Linh | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
| 60 | Trà Tân | 2 | Trạm Đập chính (Sông Tranh 2) | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
|  |  |  | Trạm Trà Giác | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
| 61 | Trà Tập | 1 | Trạm Trà Cang | Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 |
|  | TỔNG CỘNG | 121 |  |  |

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC TRẠM QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng 5 năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng)

| STT | Tên | Địa danh (xã/phường) | Loại | Yếu tố quan trắc | Đơn vị quản lý |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TRẠM ĐO MƯA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Khe Tân | xã Phú Thuận | Tự động | Lượng mưa | Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng |  |  |
| 2 | Hồ Hố Giang | xã Quế Sơn | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 3 | Hồ Cao Ngạn | xã Đồng Dương | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 4 | Hồ Đá Vách | xã Thạnh Bình | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 5 | Azứt | xã A Vương | Tự động | Lượng mưa | Phòng kinh tế, UBND xã A Vương |  |  |
| 6 | Bến Giằng | xã Bến Giằng | Tự động | Lượng mưa | Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi) |  |  |
| 7 | Đắc Pring | xã Đắc Pring | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 8 | Khâm Đức | xã Khâm Đức | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 9 | La Dêê | xã La Dêê | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 10 | La Êê | xã La Êê | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 11 | Phú Thuận | xã Phú Thuận | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 12 | Sông Vàng | xã Sông Vàng | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 13 | Thạnh Bình | xã Thạnh Bình | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| 14 | Vu Gia | xã Vu Gia | Tự động | Lượng mưa |  |  |  |
| II | TRẠM ĐO MƯA KẾT HỢP ĐO MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |
| A | Trên các sông |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thượng lưu đập An Trạch | Sông Vu Gia – Thu Bồn (xã Hòa Tiến) | Tự động | Lượng mưa, mực nước | Trung tâm ENSURE Đà Nẵng |  |  |
| 2 | Ngã ba sông Quảng Huế | Sông Vu Gia – Thu Bồn (xã Đại Lộc, Vu Gia) | Tự động | Lượng mưa, mực nước |  |  |  |
| 3 | Thượng lưu đập dâng Nam Mỹ | Sông Cu Đê (phường Hải Vân) | Tự động | Lượng mưa, mực nước và lưu lượng nước |  |  |  |
| 4 | Cầu Ngầm Đôi | Sông Túy Loan (xã Hòa Vang) | Tự động | Mực nước, lượng mưa |  |  |  |
| 5 | Sông Phú Lộc | Sông Phú Lộc (Dự kiến đặt tại khu vực hạ lưu giáp cửa thoát nước ra biển trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê) | Tự động | Lượng mưa, mực nước |  |  |  |
| 6 | Cầu Bờ Quan | Sông Cổ Cò (phường Ngũ Hành Sơn) | Tự động | Lượng mưa, mực nước |  |  |  |
| 7 | Cầu Hòa Phước | Sông Vĩnh Điện (phường Hòa Xuân) | Tự động | Lượng mưa, mực nước |  |  |  |
| III | THÁP CẢNH BÁO NGẬP (LŨ) |  |  |  | Số lượng dự kiến: 40 tháp. Trong đó: |  |  |
| 1 | Vị trí cụ thể các trạm dựa trên kết quả khảo sát thực tế | Xã‍ Nam‍ Phước | Tự động | Mực nước | 1 | tháp | Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Quản lý tài NUOnguyên và )Thủy lợi |
| 2 |  | Xã‍ Điện‍ Bàn‍ Tây | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 3 |  | Xã‍ Đại‍ Lộc | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 4 |  | Phường‍ Điện‍ Bàn‍ Bắc | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 5 |  | Xã‍ Hà‍ Nha | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 6 |  | Phường‍ An‍ Thắng | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 7 |  | Xã‍ Gò‍ Nổi | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 8 |  | Xã‍ Vu‍ Gia | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 9 |  | Xã‍ Xuân‍ Phú | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 10 |  | Phường‍ Hội‍ An | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 11 |  | Phường‍ Hội‍ An‍ Đông | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 12 |  | Xã‍ Duy‍ Xuyên | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 13 |  | Xã‍ Thượng‍ Đức | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 14 |  | Xã‍ Thăng‍ An | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 15 |  | Xã‍ Thu‍ Bồn | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 16 |  | Xã‍ Phú‍ Thuận | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 17 |  | Xã‍ Quế‍ Phước | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 18 |  | Xã‍ Duy‍ Nghĩa | Tự động | Mực nước | 2 | tháp |  |
| 19 |  | Xã‍ Thăng‍ Điền | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 20 |  | Xã‍ Tam‍ Xuân | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 21 |  | Xã‍ Thăng‍ Trường | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 22 |  | Xã‍ Lãnh‍ Ngọc | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 23 |  | Phường‍ Quảng‍ Phú | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 24 |  | Phường‍ Tam‍ Kỳ | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 25 |  | Phường‍ Ngũ‍ Hành‍ Sơn | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| 26 |  | Xã‍ Sông‍ Vàng | Tự động | Mực nước | 1 | tháp |  |
| IV | RADAR THỜI TIẾT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Radar Hội An | phường Hội An Tây |  | Trường phản hồi vô tuyến | UBND thành phố Đà Nẵng (phân công đơn vị quản lý sau khi nhận bàn giao dự án) |  |  |

-----------------------------------------------

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương nhiệm vụ thuê bao dịch vụ hệ thống giám sát cảnh báo lũ, ngập lụt trên địa bàn thành phố